โครงการเครือข่ายสื่อสารระดับจักรวาลที่อ้างอิงด้วยเหตุ-ผลเป็นศูนย์กลาง

รายงานชุดเอกสารประกอบโครงการ - หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิชา CP352005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 4 สัปดาห์

ทีมพัฒนา: 5 บทบาท

ไฟล์ที่ 1: architecture_spec.md

Universal Causality-based Communication Network (UCCN) - สถาปัตยกรรมเครือข่ายเวอร์ชัน 1.0

การควบคุมเอกสาร

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้จัดทำ | บทบาท | การเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 22/2/2026 | นายวงศธร ธน.ยอด | สถาปนิกระบบ | จัดทำสถาปัตยกรรมเบื้องต้น |

บทบาททีมพัฒนา

| บทบาท | ชื่อ | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- |
| สถาปนิกระบบ (Architect) | นายวงศธร ธน.ยอด | ออกแบบระบบโดยรวม, กำหนดเลเยอร์, สร้างข้อตกลงระหว่างส่วนประกอบ |
| วิศวกรเครือข่าย (Engineer) | นายพัชรพล กองแก้ว | พัฒนาโพรโทคอล, พัฒนาจำลองสถานการณ์, เขียนโค้ดหลัก |
| ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist) | นายกฤษฎา นามมนต์เทียน | วิจัยความสัมพันธ์เชิงเหตุผล, กฎ Paradox, องค์ความรู้เฉพาะทาง |
| ผู้ดูแลระบบและเครื่องมือ (DevOps) | นายศุภกิตติ์ ฟันเฟือย | จัดการสภาพแวดล้อม, CI/CD, บูรณาการ, ดูแลเอกสาร |
| ผู้ทดสอบ/ประกันคุณภาพ (Tester/QA) | นายคมชาญ น้อยเนียม | วางแผนทดสอบ, ออกแบบกรณีทดสอบ, ตรวจสอบคุณภาพ |

ส่วนที่ 1: บทสรุปผู้บริหาร

1.1 วิสัยทัศน์ของโครงการ

UCCN (Universal Causality-based Communication Network) เป็นสถาปัตยกรรมเครือข่ายเชิงทฤษฎีที่นำแนวคิดการอ้างอิงด้วย "เหตุ-ผล" (Causality-based Referencing) มาใช้แทนการอ้างอิงด้วยตำแหน่งทางกายภาพแบบเครือข่ายดั้งเดิม โครงการนี้ประยุกต์แนวคิดจาก 5 แนวคิดย่อยของทีมเข้าด้วยกัน:

- แนวคิดหลัก: Causality-based Network (โดยนายพัชรพล) - เครือข่ายที่อ้างอิงด้วยเหตุ-ผล ไม่ใช่ที่อยู่

- สื่อกลางในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว: Neutrino Communication (โดยนายศุภกิตติ์)

- สื่อกลางทางเลือก: Gravitational Wave Communication (โดยนายกฤษฎา)

- กลไกความน่าเชื่อถือ: Delay-Tolerant Networking (โดยนายคมชาญ)

- ชั้นพื้นฐาน: Photon-based Communication (โดยนายวงศธร)

โครงการนี้สาธิตความเข้าใจในการออกแบบเครือข่ายแบบมีเลเยอร์ โพรโทคอลการค้นหาเส้นทาง รูปแบบการระบุแอดเดรส และการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ผ่านการป้องกัน Paradox) ภายใต้ข้อจำกัดของโครงการระดับปริญญาตรี

1.2 วัตถุประสงค์ทางการศึกษา

- ประยุกต์แนวคิด OSI/TCP-IP กับสถานการณ์แปลกใหม่

- ออกแบบและระบุรายละเอียดโพรโทคอลเครือข่าย

- พัฒนาอัลกอริทึมการค้นหาเส้นทางด้วยเมตริกเฉพาะทาง

- สร้างการจำลองสถานการณ์เครือข่าย

- ฝึกปฏิบัติเขียนเอกสารสถาปัตยกรรม

- เข้าใจความปลอดภัยเครือข่ายผ่านการเปรียบเทียบกับการป้องกัน Paradox

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของโครงการ

| ด้าน | อยู่ในขอบเขต | นอกขอบเขต |
| --- | --- | --- |
| สถาปัตยกรรม | การออกแบบแบบมีเลเยอร์, โพรโทคอล, รูปแบบแอดเดรส | การใช้งานจริงทางกายภาพ |
| การจำลองสถานการณ์ | การจำลองเครือข่ายด้วย Python | การใช้งานฮาร์ดแวร์/ควอนตัมจริง |
| มิติเหตุ-ผล | การแทนด้วยโครงสร้างข้อมูล | ความเป็นจริงทางกายภาพ |
| โพรโทคอล | CAAP, TRP, PPP, TSP | โพรโทคอลระดับพร้อมใช้งานจริง |
| การทดสอบ | การทดสอบหน่วย, การทดสอบบูรณาการ | การใช้งานในโลกจริง |

ส่วนที่ 2: การทบทวนสถาปัตยกรรม

2.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรม

┌────────────────────────────────────────────────────┐

│                	UCCN Protocol Stack                      	│

├────────────────────────────────────────────────────┤

│ Layer 7: Application Layer                                  	│

│ [Cosmic Knowledge Sync, Interstellar Messaging,             	│

│  Civilization Archive, Event Horizon Monitor]                   │

├────────────────────────────────────────────────────┤

│ Layer 6: Presentation Layer                                 	│

│ [Causal Serialization, Multi-Modal Data Encoding,          	│

│  Timeline Adaptation, Reality Reconciliation]                   │

├────────────────────────────────────────────────────┤

│ Layer 5: Session Layer                                      	│

│ [Timeline Synchronization Protocol (TSP),                   	│

│  Causal Session Management, Interstellar Handshake]             │

├────────────────────────────────────────────────────┤

│ Layer 4: Transport Layer                                    	│

│ [Paradox Prevention Protocol (PPP),                         	│

│  Causal Reliability Control, Multi-Path Temporal Transport]     │

├────────────────────────────────────────────────────┤

│ Layer 3: Network Layer                                      	│

│ [Temporal Routing Protocol (TRP),                           	│

│  Causal Path Discovery, Interstellar Forwarding]            	│

├────────────────────────────────────────────────────┤

│ Layer 2: Data Link Layer                                    	│

│ [Causal-Anchor Addressing Protocol (CAAP),                  	│

│  Multi-Modal Link Adaptation, Frame Synchronization]            │

├────────────────────────────────────────────────────┤

│ Layer 1: Physical Layer (Simulated Multi-Modal)             	│

│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │

│ │ Photon  	│ │ Neutrino	│ │ Gravitational│ │ DTN Store-  │ │

│ │ Channel 	│ │ Channel 	│ │ Wave Channel │ │ &-Forward   │ │

│ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │

└────────────────────────────────────────────────────┘

2.2 การทบทวนสถาปัตยกรรมรายเลเยอร์

2.2.1 เลเยอร์ที่ 1: Physical Layer (Multi-Modal Simulation)

สถานะการตรวจสอบ: อนุมัติพร้อมข้อสังเกต

| มิติ | การประเมิน | ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- |
| ความสมบูรณ์ | สูง | กำหนดอินเทอร์เฟซชัดเจน รองรับ 4 ช่องทาง |
| ความเป็นไปได้ | สูง | จำลองด้วย Python ได้ |
| การบูรณาการ | ปานกลาง | ต้องออกแบบการสลับช่องทางอัตโนมัติ |
| ความคิดสร้างสรรค์ | สูง | ผสาน 4 สื่อกลางในเลเยอร์เดียว |

คำจำกัดความอินเทอร์เฟซ

class PhysicalLayer:

def __init__(self):

self.channels = {

'photon': PhotonChannel(),

'neutrino': NeutrinoChannel(),

'gravitational': GravitationalWaveChannel(),

'dtn_store': DTNStoreChannel()

}

def transmit(self, packet, source_ca, dest_ca, preferred_channel=None):

ส่งแพ็กเกตผ่านช่องทางที่เหมาะสม

- เลือกช่องทางอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม

- รองรับการระบุช่องทางที่ต้องการ

def get_channel_metrics(self, channel_type, source_ca, dest_ca):

คืนค่าเมตริกของช่องทาง:

- latency: ความหน่วง

- bandwidth: แบนด์วิธ

- interference: สัญญาณรบกวน

- Penetrating ability: ความสามารถในการทะลุผ่านสสาร

คุณสมบัติช่องทาง:

| ช่องทาง | ความเร็ว | ทะลุสสาร | เหมาะกับ |
| --- | --- | --- | --- |
| Photon | c | ต่ำ | สภาพปกติ, ต้องการแบนด์วิธสูง |
| Neutrino | ≈c | สูงมาก | ใจกลางดาวฤกษ์, สภาพแวดล้อมสุดขั้ว |
| Gravitational Wave | c | สูงมาก | ระยะไกลมาก, สำรอง |
| DTN Store | N/A | N/A | ขาดการเชื่อมต่อ, หน่วงเวลาสูง |

ความเสี่ยง:

ความซับซ้อนในการจำลองช่องทาง 4 แบบ

ประสิทธิภาพเมื่อจำลองหลายโหนด

2.2.2 เลเยอร์ที่ 2: Data Link Layer - Causal-Anchor Addressing Protocol (CAAP)

สถานะการตรวจสอบ: อนุมัติ

รูปแบบแอดเดรส (24 ไบต์):

Causal-Anchor Address (24 bytes):

┌───────────────────────────────────────┐

│ ฟิลด์          	│ ขนาด │ คำอธิบาย                      	                            │

├───────────────────────────────────────┤

│ Causal Hash    	│ 8B   │ hash ของลำดับเหตุการณ์       	        │

│ Temporal Index 	│ 4B   │ ดัชนีเวลา (เชิงตรรกะ)                          │

│ Spatial X      	│ 2B   │ พิกัด X (สัมพัทธ์)           	                            │

│ Spatial Y      	│ 2B   │ พิกัด Y (สัมพัทธ์)           	                            │

│ Spatial Z      	│ 2B   │ พิกัด Z (สัมพัทธ์)           	                            │

│ Stability Score	│ 2B   │ คะแนนความน่าเชื่อถือ (0-65535)      │

│ Metadata       	│ 4B   │ flags, version, channel_pref 	                  │

└───────────────────────────────────────┘

การทำงาน:

python

class CAAP:

def __init__(self):

self.address_cache = {}

self.resolution_history = []

def create_address(self, causal_chain, location, stability):

สร้าง Causal-Anchor Address จากข้อมูล

def resolve_by_causal_hash(self, causal_hash, temporal_context):

ค้นหาโหนดจาก Causal Hash

- ไม่ใช่การค้นหาด้วยตำแหน่ง

- ค้นหาด้วยประวัติเหตุการณ์

def calculate_causal_distance(self, ca1, ca2):

คำนวณระยะห่างเชิงเหตุผล

- พิจารณา Causal Hash similarity

- Temporal index difference

- ไม่ใช่ระยะทางทางกายภาพ

def select_best_channel(self, source_ca, dest_ca, environment):

เลือกช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมที่สุด

- ใช้ Neutrino ถ้าต้องทะลุสสาร

- ใช้ Photon ถ้าต้องการแบนด์วิธสูง

- ใช้ Gravitational Wave ถ้าระยะไกลมาก

- ใช้ DTN ถ้าขาดการเชื่อมต่อ

ข้อดีของรูปแบบแอดเดรส:

- Causal Hash เป็นตัวหลัก: ไม่ขึ้นกับตำแหน่ง

- Temporal Index: รักษาลำดับเหตุการณ์

- Stability Score: บอกความน่าเชื่อถือ

- Metadata: รองรับการขยายในอนาคต

2.2.3 เลเยอร์ที่ 3: Network Layer - Temporal Routing Protocol (TRP)

สถานะการตรวจสอบ: อนุมัติแบบมีเงื่อนไข

การออกแบบอัลกอริทึมการค้นหาเส้นทาง:

python

class TRP:

def __init__(self):

self.routing_table = {}  # {destination: [next_hops]}

self.causal_topology = {}  # กราฟความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

self.route_cache = {}

def calculate_route(self, source_ca, dest_ca, constraints):

ค้นหาเส้นทางด้วย Causal-Aware Dijkstra:

Cost function:

C_total = w1 * C_causal + w2 * C_temporal + w3 * C_modal + w4 * C_stability

โดยที่:

- C_causal = 1 - causal_similarity(source, dest)

- C_temporal = |t_source - t_dest| / max_temporal_distance

- C_modal = channel_adaptation_cost(source, dest, environment)

- C_stability = 1 - min(stability along path)

- w1, w2, w3, w4 = น้ำหนัก (configurable)

def discover_path_by_causality(self, causal_pattern, max_hops):

ค้นหาเส้นทางตามรูปแบบเหตุ-ผล

- ไม่ต้องรู้ตำแหน่งปลายทาง

- ตามหาโหนดที่มี Causal Hash ตรงตาม pattern

def multi_modal_route_selection(self, source, dest, requirements):

เลือกเส้นทางตามความต้องการ:

- high_bandwidth: ใช้ Photon channel

- high_penetration: ใช้ Neutrino channel

- extreme_distance: ใช้ Gravitational Wave

- intermittent: ใช้ DTN store-and-forward

def update_causal_topology(self, causal_update):

"""อัปเดตกราฟความสัมพันธ์เชิงเหตุผล"""

ข้อกำหนดน้ำหนัก (ต้องกำหนดให้ชัดเจน):

| น้ำหนัก | ค่าเริ่มต้น | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| w1 (causal) | 0.4 | ความคล้ายคลึงเชิงเหตุผลสำคัญที่สุด |
| w2 (temporal) | 0.2 | ความแตกต่างเชิงเวลา |
| w3 (modal) | 0.2 | ความเหมาะสมของช่องทาง |
| w4 (stability) | 0.2 | ความน่าเชื่อถือของโหนด |

เงื่อนไขการอนุมัติ:

ต้องกำหนดค่า w1-w4 ให้ชัดเจน

ต้องระบุช่วงเวลาอัปเดต routing table (30 วินาทีในการจำลอง)

เพิ่มกลไก route caching

กำหนดการ converge ของ routing algorithm

2.2.4 เลเยอร์ที่ 4: Transport Layer - Paradox Prevention Protocol (PPP)

สถานะการตรวจสอบ: อนุมัติ

กฎการตรวจจับ Paradox:

| รหัสกฎ | คำอธิบาย | การกระทำ |
| --- | --- | --- |
| R001 | Causal Loop Detected | ป้องกัน loop อนันต์, block หลัง 10 hops |
| R002 | Timeline Inconsistency | ข้อมูลขัดแย้งกับประวัติ, block |
| R003 | Grandfather Paradox | ส่งผลต่อเหตุการณ์ต้นทาง, block |
| R004 | Stability Threshold | คะแนน stability ต่ำเกินไป, block |
| R005 | Channel Mismatch | เลือกช่องทางไม่เหมาะสม, warning |

การทำงาน:

python

class ParadoxFilter:

def __init__(self):

self.rules_engine = RulesEngine()

self.causal_history = {}  # {causal_hash: [events]}

self.violation_log = []

self.stability_threshold = 0.3  # ค่าต่ำสุดที่ยอมรับ

def validate_packet(self, packet, network_state):

ตรวจสอบแพ็กเกตตามกฎ Paradox:

Returns:

- "ACCEPT": ผ่าน, ส่งต่อได้

- "BLOCK": ต้อง block

- "DEFER": รอตรวจสอบเพิ่ม

- "WARN": ผ่านแต่มีคำเตือน

def check_causal_consistency(self, packet_causal_hash, node_history):

ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเหตุผล

- ใช้ Vector Clocks เปรียบเทียบ

- ต้องไม่ขัดแย้งกับประวัติ

def calculate_paradox_probability(self, packet, path):

คำนวณความน่าจะเป็นที่จะเกิด Paradox

ใช้:

- Causal complexity

- Temporal distance

- Node stability scores

def recommend_channel_by_environment(self, source, dest, environment):

แนะนำช่องทางที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม

การเปรียบเทียบ Paradox Prevention กับ Network Security:

| Network Security | UCCN Paradox Prevention |
| --- | --- |
| Firewall | Paradox rule engine |
| Intrusion Detection | Causal inconsistency detection |
| Access Control | Timeline permissions |
| Audit Log | Violation logging |
| DDoS Protection | Loop prevention |
| Packet Filtering | Causal hash filtering |

2.2.5 เลเยอร์ที่ 5: Session Layer - Timeline Synchronization Protocol (TSP)

สถานะการตรวจสอบ: อนุมัติ

การจัดการเซสชัน:

python

class TimelineSession:

def __init__(self, session_id, source_ca, dest_ca):

self.session_id = session_id

self.source = source_ca

self.dest = dest_ca

self.state = "ESTABLISHING"

self.vector_clock = {}

self.channel_preference = None

def establish_session(self, requirements):

สร้างเซสชันตามความต้องการ:

- real_time: ต้องการความหน่วงต่ำ

- bulk_transfer: ต้องการแบนด์วิธสูง

- archival: ต้องการความทนทาน

- exploration: ค้นหาโหนดตาม causal pattern

def synchronize_causal_clocks(self):

ปรับ Vector Clocks ให้สอดคล้อง

- ใช้สำหรับรักษาลำดับเหตุการณ์

def select_session_channel(self, environment):

เลือกช่องทางสำหรับเซสชัน

- พิจารณาจากระยะเวลาเซสชัน

- ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม

def heartbeat(self):

"""รักษาเซสชันในสภาพขาดการเชื่อมต่อ"""

def migrate_session(self, new_dest_ca):

"""ย้ายเซสชันไปยังโหนดใหม่ (ถ้าโหนดเดิมเสถียรภาพลดลง)"""

สถานะเซสชัน:

CLOSED → ESTABLISHING → SYNCHRONIZED → ACTIVE → MIGRATING → CLOSED

↳ SUSPENDED (ขาดการเชื่อมต่อ) ──┘

↳ RESUMING ──────────────────┘

2.2.6 เลเยอร์ที่ 6: Presentation Layer - Causal Serialization

สถานะการตรวจสอบ: อนุมัติ

การเข้ารหัสและแปลงข้อมูล:

python

class CausalSerializer:

def __init__(self):

self.encoding_registry = {

'photon': PhotonEncoder(),

'neutrino': NeutrinoEncoder(),

'gravitational': GWEncoder(),

'dtn': DTNEncoder()

}

def encode_for_channel(self, data, channel_type, source_timeline):

"""

เข้ารหัสข้อมูลให้เหมาะกับช่องทาง:

- Photon: ใช้ความถี่/เฟส/โพลาไรซ์

- Neutrino: ใช้ flavor oscillation

- Gravitational Wave: ใช้ waveform modulation

- DTN: ใช้ bundle protocol

"""

def decode_from_channel(self, encoded_data, channel_type, target_timeline):

"""ถอดรหัสข้อมูลจากช่องทาง"""

def adapt_to_timeline(self, data, source_temporal, target_temporal):

"""

ปรับข้อมูลให้เข้ากับ timeline ปลายทาง

- จัดการ temporal drift

- ปรับ context ให้เหมาะสม

"""

2.2.7 เลเยอร์ที่ 7: Application Layer - แอปพลิเคชันสาธิต

สถานะการตรวจสอบ: อนุมัติ

ชุดแอปพลิเคชันสาธิต:

| แอปพลิเคชัน | ฟังก์ชัน | การสาธิต |
| --- | --- | --- |
| Cosmic Knowledge Sync | ซิงค์ความรู้ข้ามดวงดาว | ส่งข้อความระหว่างโหนดจำลอง |
| Interstellar Messenger | สื่อสารแบบ real-time | สาธิต latency ต่างๆ |
| Civilization Archive | เก็บข้อมูลระยะยาว | ทดสอบ DTN store-and-forward |
| Event Horizon Monitor | เตือนภัยจักรวาล | ทดสอบ multi-channel routing |

2.3 ข้อตกลงระหว่างเลเยอร์ (Interface Contracts)

เลเยอร์ N → เลเยอร์ N-1:

request(service_type, parameters)

เลเยอร์ N-1 → เลเยอร์ N:

confirm(status, result)

indicate(event, data)

ตัวอย่าง: Network Layer → Data Link Layer:

python

# Network layer ขอ resolve Causal Hash

data_link.request("RESOLVE_CAUSAL", {

"causal_hash": "0x7A4F...",

"temporal_context": current_time,

"required_stability": 0.5

})

# Data link ตอบกลับ

data_link.confirm("SUCCESS", {

"ca_address": ca_address_object,

"matching_nodes": [node1, node2],

"resolution_time": 0.2

})

ตัวอย่าง: Data Link Layer → Physical Layer:

python

# Data layer ขอส่งผ่านช่องทางที่เหมาะสม

physical.request("TRANSMIT_MULTI_MODAL", {

"packet": packet,

"source_ca": source,

"dest_ca": dest,

"environment": {

"density": "high",  # สสารหนาแน่น → ใช้ Neutrino

"distance": 4.37,   # ปีแสง → พิจารณา GW

"connectivity": "intermittent"  # ขาดการเชื่อมต่อ → ใช้ DTN

}

})

2.4 การทบทวนความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

| ความต้องการ | เป้าหมาย | ปัจจุบัน | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| Scalability | รองรับ 20+ โหนด | 10 โหนด | ต้องพัฒนา |
| Performance | ตัดสินใจเส้นทาง < 1 วินาที | < 0.5 วินาที | ดี |
| Reliability | ส่งข้อมูลสำเร็จ 95% | จำลอง | ต้องทดสอบ |
| Maintainability | โค้ด modular | ดี | ดี |
| Testability | Coverage >80% | วางแผน | กำลังดำเนินการ |
| Multi-Modal | รองรับ 4 ช่องทาง | ครบ | ครบ |

2.5 สถาปัตยกรรมความปลอดภัย (Paradox Prevention)

โซนความปลอดภัย:

┌──────────────────────────┐

│ โซนที่ 1: Trusted Timeline                          	│

│ - timeline ปัจจุบัน (ผู้ใช้)                         	│

│ - Causal hash ที่เชื่อถือได้                         	│

│ - Stability score > 0.7                             	│

├──────────────────────────┤

│ โซนที่ 2: Causal DMZ                                	│

│ - ตรวจสอบแพ็กเกต                                    	│

│ - Paradox filtering                                 	          │

│ - Channel adaptation                                	│

├──────────────────────────┤

│ โซนที่ 3: Untrusted Timelines                       	│

│ - timeline อื่น                                     	          │

│ - Causal hash ที่ไม่คุ้นเคย                          	│

│ - ต้องตรวจสอบเข้มงวด                                	│

└──────────────────────────┘

ส่วนที่ 3: บันทึกการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรม

การตัดสินใจที่ 1: Causal Hash เป็นตัวหลักในการอ้างอิง

การตัดสินใจ: ใช้ Causal Hash (8 ไบต์) เป็น primary identifier แทนตำแหน่ง

เหตุผล: ทำให้เครือข่ายไม่ขึ้นกับตำแหน่งทางกายภาพ รองรับการสื่อสารข้ามจักรวาล

ทางเลือกที่พิจารณา: ใช้ตำแหน่ง + เวลา (location-based) -> ไม่เหมาะสมเพราะโหนดเคลื่อนที่

สถานะ: อนุมัติ

การตัดสินใจที่ 2: Multi-Modal Physical Layer

การตัดสินใจ: รองรับ 4 ช่องทางสื่อสาร (Photon, Neutrino, Gravitational Wave, DTN)

เหตุผล: สภาพแวดล้อมจักรวาลหลากหลาย ต้องการช่องทางที่เหมาะสมต่างกัน

ทางเลือกที่พิจารณา: ใช้ช่องทางเดียว (เช่น Photon) -> ไม่เหมาะกับทุกสภาพแวดล้อม

สถานะ:  อนุมัติ

การตัดสินใจที่ 3: Causal-Aware Routing

การตัดสินใจ: ใช้ Cost function ที่มี 4 น้ำหนัก (causal, temporal, modal, stability)

เหตุผล: ต้องสมดุลหลายปัจจัยในการสื่อสารข้ามจักรวาล

ทางเลือกที่พิจารณา: ใช้ shortest path แบบเดิม -> ไม่คำนึงถึง causal consistency

สถานะ: ต้องกำหนดน้ำหนักให้ชัดเจน

ส่วนที่ 4: การลงนามรับรองสถาปัตยกรรม

| บทบาท | ชื่อ | ลายเซ็น | วันที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สถาปนิกระบบ | นายวงศธร ธน.ยอด | วงศธร | 22/02/2026 |  |
| วิศวกรเครือข่าย | นายพัชรพล กองแก้ว | พัชรพล | 22/02/2026 |  |
| ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | นายกฤษฎา นามมนต์เทียน | กฤษฎา | 22/02/2026 |  |
| ผู้ดูแลระบบและเครื่องมือ | นายศุภกิตติ์ ฟันเฟือย | ศุภกิตติ์ | 22/02/2026 |  |
| ผู้ทดสอบ/ประกันคุณภาพ | นายคมชาญ น้อยเนียม | คมชาญ | 22/02/2026 |  |

ผลการตรวจสอบ: อนุมัติแบบมีเงื่อนไข

เงื่อนไขที่ต้องทำให้เสร็จภายใน: สัปดาห์ที่ 2 วันที 3

กำหนดค่า w1, w2, w3, w4 ใน TRP ให้ชัดเจน

ระบุช่วงเวลาอัปเดต routing table

เพิ่มกลไกคำนวณ Paradox probability

ภาคผนวก

ภาคผนวก A: อภิธานศัพท์

| ศัพท์ | คำจำกัดความ |
| --- | --- |
| Causal Hash | ค่าแฮชที่เกิดจากลำดับเหตุการณ์ ใช้ระบุตัวตน |
| Temporal Index | ดัชนีเชิงเวลาแบบตรรกะ (Logical Time) |
| Stability Score | คะแนนความน่าเชื่อถือของโหนด (0-1) |
| Paradox | เหตุการณ์ที่ขัดแย้งกับความสัมพันธ์เชิงเหตุผล |
| Multi-Modal | การรองรับช่องทางสื่อสารหลายแบบ |

ภาคผนวก B: เอกสารอ้างอิง

Kurose & Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach"

Tanenbaum, "Computer Networks"

Lamport, "Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System"

Pearl, "Causality: Models, Reasoning, and Inference"

RFC 4838 - Delay-Tolerant Networking Architecture

ไฟล์ที่ 2: implementation_plan.md

Universal Causality-based Communication Network (UCCN) - แผนการดำเนินงานเวอร์ชัน 1.0

การควบคุมเอกสาร

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้จัดทำ | บทบาท | การเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 22/02/2026 | นายศุภกิตติ์ ฟันเฟือย | ผู้ดูแลระบบ | จัดทำแผนการดำเนินงานเบื้องต้น |

การมอบหมายบทบาททีม

| บทบาท | ผู้รับผิดชอบ | ความรับผิดชอบหลัก | ความรับผิดชอบรอง |
| --- | --- | --- | --- |
| สถาปนิกระบบ | นายวงศธร ธน.ยอด | ออกแบบระบบ, กำหนด interface, ตัดสินใจสถาปัตยกรรม | ตรวจสอบโค้ด, ดูแลเอกสาร |
| วิศวกรเครือข่าย | นายพัชรพล กองแก้ว | พัฒนาโพรโทคอล, อัลกอริทึมหลัก, จำลองสถานการณ์ | สนับสนุนการทดสอบ, แก้ไขบั๊ก |
| ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | นายกฤษฎา นามมนต์เทียน | กฎ Paradox, ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล, องค์ความรู้เฉพาะทาง | ดูแลเอกสาร, ตรวจสอบความถูกต้อง |
| ผู้ดูแลระบบและเครื่องมือ | นายศุภกิตติ์ ฟันเฟือย | จัดการสภาพแวดล้อม, CI/CD, บูรณาการ, ดูแล repository | ดูแลเอกสาร, การ deploy |
| ผู้ทดสอบ/ประกันคุณภาพ | นายคมชาญ น้อยเนียม | แผนทดสอบ, กรณีทดสอบ, ตัวชี้วัดคุณภาพ, ตรวจสอบ | ติดตามบั๊ก, รายงานผล |

ส่วนที่ 1: การวิเคราะห์การดำเนินงาน

1.1 การประเมินความซับซ้อน

| ส่วนประกอบ | ความซับซ้อน (1-5) | ระดับความเสี่ยง | เวลาที่ประมาณการ (ชั่วโมง) |
| --- | --- | --- | --- |
| CAAP (Addressing) | 3 | ต่ำ | 8-10 |
| TRP (Routing) | 5 | สูง | 20-25 |
| PPP (Paradox) | 4 | ปานกลาง | 12-15 |
| TSP (Session) | 3 | ต่ำ | 8-10 |
| Multi-Modal Physical | 4 | ปานกลาง | 15-18 |
| Simulation Framework | 4 | ปานกลาง | 15-20 |
| Visualization | 3 | ต่ำ | 6-8 |
| Testing Suite | 3 | ปานกลาง | 10-12 |
| Documentation | 2 | ต่ำ | ตลอดโครงการ |

รวมเวลาที่ประมาณการ: 94-118 ชั่วโมง

เวลาที่ทีมมีทั้งหมด (4 สัปดาห์ × 5 คน × 6 ชั่วโมง/สัปดาห์): 120 ชั่วโมง

เวลาสำรอง: 2-26 ชั่วโมง (2-22%)

1.2 การวิเคราะห์การขึ้นต่อกัน

สัปดาห์ 1        	                                      สัปดาห์ 2        	          สัปดาห์ 3        	          สัปดาห์ 4

┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐

│ ออกแบบ  	           │──>│ พัฒนา   	               │─>│       บูรณาการ               │>│ ส่งมอบ  	                        │

│ สถาปัตยกรรม              │     │ โพรโทคอล                  │      │ และทดสอบ                 │    │ และนำเสนอ                 │

└─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘

↓               	          ↓               	                            ↓               	                     ↓

CAAP Spec ────────> CAAP Code ────────> CAAP Test ────────> CAAP Integrated

TRP Spec ─────────> TRP Code ─────────> TRP Test ─────────> TRP Integrated

PPP Spec ─────────> PPP Code ─────────> PPP Test ─────────> PPP Integrated

TSP Spec ─────────> TSP Code ─────────> TSP Test ─────────> TSP Integrated

Multi-Modal Spec ─> Multi-Modal Code ─> Multi-Modal Test ─> Multi-Modal Integrated

Sim Setup ────────> Sim Dev ──────────> Sim Test ─────────> Sim Final

Critical Path: TRP Implementation → Integration → Testing
งานที่ทำคู่ขนานได้: CAAP, PPP, TSP, Multi-Modal, Visualization, Documentation

ส่วนที่ 2: แผนการดำเนินงาน 4 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1: วางรากฐาน (วันที่ 1-5)

ธีม: ออกแบบสถาปัตยกรรม, ตั้งค่าสภาพแวดล้อม, ออกแบบส่วนประกอบ

วันที่ 1: เริ่มโครงการและตั้งค่าสภาพแวดล้อม

| เวลา | กิจกรรม | ผู้นำ | ผู้เข้าร่วม |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00-10:00 | วางแผน Sprint | DevOps | ทุกคน |
| 10:00-12:00 | ตั้งค่าสภาพแวดล้อม | DevOps | ทุกคน |
| 13:00-15:00 | ทบทวนสถาปัตยกรรม | Architect | ทุกคน |
| 15:00-17:00 | งานตามบทบาท | แต่ละคน | รายบุคคล |

สิ่งที่ต้องส่งมอบ:

สร้าง GitHub repository (DevOps)

เอกสารการตั้งค่าสภาพแวดล้อม (DevOps)

ติดตั้ง requirements (ทุกคน)

แผนภาพสถาปัตยกรรมเบื้องต้น (Architect)

งานตามบทบาท:

| บทบาท | งาน |
| --- | --- |
| Architect | กำหนด interface ระหว่างเลเยอร์, สร้าง interface contracts |
| Engineer | ศึกษา Python/NetworkX, สร้าง prototype กราฟอย่างง่าย |
| Specialist | วิจัยกฎ Paradox, ร่างกฎ 5 ข้อ |
| DevOps | ตั้งค่า CI (GitHub Actions), สร้าง project board |
| Tester/QA | สร้าง template แผนทดสอบ, กำหนดประเภทการทดสอบ |

วันที่ 2: ออกแบบ CAAP และ Physical Layer

Focus: CAAP specification และ Multi-Modal simulation

Pair Programming:

- Architect + Engineer: ออกแบบรูปแบบ CAAP

- Specialist + Tester: เอกสารกฎ Paradox

สิ่งที่ต้องส่งมอบ:

- CAAP address format specification (Architect)

- Causal Hash algorithm (Engineer)

- Multi-Modal channel prototype (Engineer)

- กฎ Paradox v0.1 (Specialist)

- กรณีทดสอบสำหรับ CAAP (Tester)

วันที่ 3: ออกแบบ TRP (Routing)

Focus: TRP algorithm design

สิ่งที่ต้องส่งมอบ:

- TRP routing algorithm pseudo-code (Engineer)

- Cost function definition (Architect + Specialist)

- Routing table structure (Engineer)

- กรณีทดสอบสำหรับ TRP (Tester)

การตัดสินใจสำคัญ: กำหนดค่า w1, w2, w3, w4

วันที่ 4: ออกแบบ PPP และ TSP

Focus: Paradox Prevention และ Session Management

สิ่งที่ต้องส่งมอบ:

- กฎ Paradox ฉบับสมบูรณ์ (Specialist)

- Rule engine design (Engineer)

- Session state machine (Architect)

- กรณีทดสอบสำหรับ PPP (Tester)

วันที่ 5: ทบทวนสัปดาห์ที่ 1 และวางแผนสัปดาห์ที่ 2

กิจกรรม:

- 14:00-15:00: ตรวจสอบโค้ด

- 15:00-16:00: ทดสอบการบูรณาการ

- 16:00-17:00: ทบทวน Sprint และวางแผนสัปดาห์ที่ 2

เกณฑ์ความสำเร็จสัปดาห์ที่ 1:

- เอกสาร specification ครบทุกส่วน

- สภาพแวดล้อมพัฒนาทำงานได้ทุกคน

- สร้าง simulation framework พื้นฐาน

- ตั้ง test framework

- CI ผ่านบน main branch

สัปดาห์ที่ 2: พัฒนาโพรโทคอลหลัก (วันที่ 6-10)

ธีม: Implement โพรโทคอลหลัก

วันที่ 6-7: Implement CAAP และ Physical Layer

Lead: Engineer
Support: Architect (code review), Tester (test cases)

งาน:

- Implement CausalAnchorAddress class

- สร้าง Causal Hash module

- สร้าง Multi-Modal channel simulation

- เขียน unit tests (minimum 80% coverage)

Definition of Done:

- สร้างและ validate address ได้

- resolve โดย Causal Hash ได้

- channel simulation ทำงาน

- tests ผ่านทั้งหมด

วันที่ 8-9: Implement TRP (Routing)

Lead: Engineer
Support: Specialist (routing metrics), Tester (test scenarios)

งาน:

- Implement routing table management

- สร้าง Causal-Aware Dijkstra

- สร้าง route calculation module

- เพิ่ม route caching

Critical Path Item: ต้องเสร็จภายในสิ้นวันที่ 9

วันที่ 10: Implement PPP และ TSP

Lead: Specialist + Engineer
Support: Tester (validation)

งาน:

- Implement paradox rule engine

- สร้าง packet validation pipeline

- Implement session management

- ทดสอบกับ paradox scenarios

เกณฑ์ความสำเร็จสัปดาห์ที่ 2:

- โพรโทคอลหลักทั้งหมด implement

- Unit tests ผ่าน (>80% coverage)

- แต่ละส่วนทำงานได้อิสระ

- อัปเดตเอกสาร

สัปดาห์ที่ 3: บูรณาการและทดสอบ (วันที่ 11-15)

ธีม: รวมส่วนประกอบ ทดสอบ และปรับปรุง

วันที่ 11: บูรณาการส่วนประกอบ - เฟส 1

ลำดับการบูรณาการ:

- CAAP + Physical Layer

- เพิ่ม TRP

- เพิ่ม PPP

Lead การบูรณาการ: DevOps
 Lead การทดสอบ: Tester

กิจกรรม:

- เช้า: บูรณาการ CAAP + Physical

- บ่าย: เพิ่ม TRP, ทดสอบ routing

- เย็น: รัน integration tests

วันที่ 12: บูรณาการส่วนประกอบ - เฟส 2

งานบูรณาการ:

- เพิ่ม PPP เข้าใน stack

- เพิ่ม TSP

- สร้าง end-to-end packet flow

Milestone: ส่ง packet end-to-end สำเร็จครั้งแรกภายในสิ้นวัน

วันที่ 13: ทดสอบระบบและแก้ไขบั๊ก

กิจกรรมการทดสอบ:

| ชุดทดสอบ | เจ้าของ | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| Unit Tests | Engineer | รันซ้ำทั้งหมด |
| Integration Tests | Tester | 20 scenarios |
| Performance Tests | DevOps | response time <1s |
| Paradox Scenarios | Specialist | 10 edge cases |
| Multi-Modal Tests | Tester | ทดสอบการสลับช่องทาง |

วันที่ 14: พัฒนา Visualization และ Demo

Lead: Engineer
 Support: ทุกคน

ความต้องการ Visualization:

- แสดง topology (Causal Graph)

- แสดงการเลือกช่องทาง

- แสดงการตรวจจับ Paradox

- แสดง Causal Hash และ Temporal Index

วันที่ 15: ทบทวนสัปดาห์ที่ 3 และทดสอบระบบ

กิจกรรม:

- 10:00-12:00: ทดสอบระบบเต็มรูปแบบ

- 13:00-15:00: แก้ไขบั๊ก

- 15:00-17:00: ซ้อมนำเสนอภายในทีม

เกณฑ์ความสำเร็จสัปดาห์ที่ 3:

- ส่วนประกอบทั้งหมดรวมกันได้

- ส่ง packet end-to-end ได้

- 3 demo scenarios ทำงานได้

- Visualization แสดงถูกต้อง

- Test coverage >80%

สัปดาห์ที่ 4: ส่งมอบและนำเสนอ (วันที่ 16-20)

ธีม: ทำให้เสร็จสมบูรณ์ เอกสาร และนำเสนอ

วันที่ 16: เขียนเอกสาร

| เอกสาร | เจ้าของ | ที่อยู่ |
| --- | --- | --- |
| User Guide | DevOps | docs/user_guide.md |
| API Reference | Engineer | docs/api.md |
| Test Report | Tester | docs/test_report.md |
| Architecture Final | Architect | architecture_spec.md |
| Implementation Summary | ทุกคน | README.md |

วันที่ 17: ปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพ

จุดเน้น:

- ทำความสะอาดโค้ดและเพิ่ม comments

- เพิ่มประสิทธิภาพ (optimization)

- จัดการ edge cases

- ปรับปรุง visualization

วันที่ 18: เตรียมการนำเสนอ

งาน:

- สร้างสไลด์นำเสนอ (ทุกคน)

- บันทึกวิดีโอสาธิต (Engineer)

- เตรียมสคริปต์สาธิตสด (Tester)

- ซ้อมนำเสนอ (ทุกคน)

โครงสร้างการนำเสนอ (15 นาที):

| ส่วน | ระยะเวลา | ผู้นำเสนอ |
| --- | --- | --- |
| บทนำ | 2 นาที | Architect |
| สถาปัตยกรรม | 3 นาที | Architect |
| การพัฒนา | 3 นาที | Engineer |
| Paradox Prevention | 2 นาที | Specialist |
| สาธิต | 3 นาที | Engineer |
| ผลการทดสอบ | 1 นาที | Tester |
| สรุป | 1 นาที | DevOps |

วันที่ 19: ตรวจสอบครั้งสุดท้ายและซ้อม

กำหนดการ:

- 9:00-11:00: ตรวจสอบโค้ดครั้งสุดท้าย

- 11:00-12:00: ตรวจสอบเอกสาร

- 13:00-15:00: ซ้อมนำเสนอ

- 15:00-16:00: รับฟัง feedback และแก้ไข

- 16:00-17:00: ปรับครั้งสุดท้าย

วันที่ 20: วันส่งงาน

Checklist สุดท้าย:

โค้ด:

- โค้ดทั้งหมด push ไปที่ main branch

- tag เป็น v1.0.0

- README อัปเดตพร้อมวิธีติดตั้ง

- requirements.txt ครบถ้วน

เอกสาร:

- architecture_spec.md

- implementation_plan.md

- user_guide.md

- api.md

- test_report.md

การนำเสนอ:

- สไลด์นำเสนอ (PDF)

- วิดีโอสาธิต (MP4)

- พร้อมสาธิตสด

สิ่งที่ส่งมอบ:

- ลิงก์ GitHub repository

- ไฟล์ zip รวม deliverables

- รายงานการมีส่วนร่วมของทีม

- การประเมินเพื่อนร่วมทีม

ส่วนที่ 3: การวิเคราะห์การดำเนินงานตามบทบาท

3.1 การวิเคราะห์ของสถาปนิกระบบ (Architect)

ข้อกังวลหลัก:

- ความเสถียรของ interface ระหว่างเลเยอร์

- ความเข้ากันได้ของโพรโทคอล

- ความสามารถในการขยายของระบบแอดเดรส

Checklist การดำเนินงาน:

- interface ทุกเลเยอร์ documented

- CAAP format ทดสอบกับกรณีต่างๆ

- รูปแบบโพรโทคอล specified

- บันทึกการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรม

การลดความเสี่ยง:

- สร้าง interface mocks สำหรับการพัฒนาคู่ขนาน

- ตรวจสอบโค้ดทุกครั้งกับ architecture spec

- ติดตาม architectural drift

3.2 การวิเคราะห์ของวิศวกรเครือข่าย (Engineer)

งานหลักตามลำดับความสำคัญ:

Priority 1 (Must Have):

- CausalAnchorAddress class

- Causal Hash generation

- RoutingTable management

- Dijkstra with causal weights

- Packet structure

- Multi-Modal channel simulation

- Basic simulation

Priority 2 (Should Have):

- Route caching

- Multi-path routing

- Visualization

- Performance optimization

Priority 3 (Nice to Have):

- Load balancing

- Advanced metrics

- GUI interface

- Real-time updates

ความท้าทายทางเทคนิค:

- การค้นหาเส้นทางที่มี causal weights

- ประสิทธิภาพเมื่อมี 20+ โหนด

- การบูรณาการกับ visualization

3.3 การวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist)

การ implement กฎเฉพาะทาง:

| กฎ | ความซับซ้อน | วิธีการตรวจสอบ |
| --- | --- | --- |
| Causal Loop Detection | ปานกลาง | จำกัด hop count, ติดตาม path |
| Timeline Inconsistency | สูง | ใช้ Vector Clocks เปรียบเทียบ |
| Grandfather Paradox | สูง | วิเคราะห์ causal dependency |
| Stability Threshold | ต่ำ | ตรวจสอบคะแนน stability |
| Channel Recommendation | ปานกลาง | พิจารณาสภาพแวดล้อม |

ความต้องการวิจัย:

- ทบทวน Causal Theory

- เอกสาร 5 paradox scenarios

- สร้าง paradox probability model

- กำหนด edge cases

3.4 การวิเคราะห์ของผู้ดูแลระบบ (DevOps)

ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน:

| ส่วนประกอบ | เทคโนโลยี | การตั้งค่า |
| --- | --- | --- |
| Version Control | GitHub | Branch protection |
| CI/CD | GitHub Actions | Python 3.8+ |
| Documentation | MkDocs | Material theme |
| Testing | pytest | Coverage reporting |
| Dependencies | pip | requirements.txt |

CI Pipeline:

name: UCCN CI

on: [push, pull_request]

jobs:

test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v2

- name: Setup Python

uses: actions/setup-python@v2

with:

python-version: '3.8'

- name: Install dependencies

run: |

pip install -r requirements.txt

pip install pytest pytest-cov flake8

- name: Run tests

run: pytest tests/ --cov=src --cov-report=xml

- name: Check style

run: flake8 src/

- name: Upload coverage

uses: codecov/codecov-action@v1

3.5 การวิเคราะห์ของผู้ทดสอบ (Tester/QA)

กลยุทธ์การทดสอบ:

ระดับการทดสอบ:

- Unit Tests (สัปดาห์ที่ 2)

  - ทดสอบทีละ class

  - method-level validation

  - คาดหวัง: 60+ test cases

- Integration Tests (สัปดาห์ที่ 3)

  - ทดสอบ interaction ระหว่างเลเยอร์

  - End-to-end packet flow

  - คาดหวัง: 25+ scenarios

- System Tests (สัปดาห์ที่ 4)

  - ทดสอบ simulation เต็มรูปแบบ

  - Performance benchmarks

  - คาดหวัง: 15+ test runs

Matrix การทดสอบ:

| ส่วนประกอบ | Unit Tests | Integration | System | เจ้าของ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAAP | 15 | 5 | 2 | Tester |
| TRP | 20 | 8 | 3 | Tester |
| PPP | 15 | 5 | 3 | Tester |
| TSP | 10 | 4 | 2 | Tester |
| Multi-Modal | 10 | 3 | 2 | Tester |
| Simulation | 10 | 2 | 3 | Tester |

Template การรายงานบั๊ก:

## รายงานบั๊ก

**ID:** UCCN-[หมายเลข]

**ความรุนแรง:** Critical/High/Medium/Low

**ส่วนประกอบ:** [CAAP/TRP/PPP/TSP/Multi-Modal/Sim]

**คำอธิบาย:**

**ขั้นตอนการทำให้เกิด:**

**พฤติกรรมที่คาดหวัง:**

**พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง:**

**มอบหมายให้:**

**สถานะ:** Open/In Progress/Resolved/Verified

ส่วนที่ 4: Checklist การทบทวน Sprint

สิ้นสุด Sprint 1 (สัปดาห์ที่ 1)

- สถาปัตยกรรม approved

- Environment ทำงานได้

- Test framework พร้อม

- Specs ครบถ้วน

- วัด team velocity ได้

สิ้นสุด Sprint 2 (สัปดาห์ที่ 2)

- โพรโทคอลหลัก implemented

- Unit tests ผ่าน

- แต่ละ component ทำงานได้

- โค้ดผ่านการ review

สิ้นสุด Sprint 3 (สัปดาห์ที่ 3)

- Components ทั้งหมด integrated

- End-to-end flow ทำงาน

- Demo scenarios พร้อม

- Visualization ทำงาน

สิ้นสุด Sprint 4 (สัปดาห์ที่ 4)

- deliverables ทั้งหมดพร้อม

- Documentation สมบูรณ์

- Presentation พร้อม

- Submission package พร้อม

ส่วนที่ 5: แผนสำรอง

แผน A: ตามหลังกำหนดการ

ถ้าตามหลัง >2 วัน:

- ลด scope (remove nice-to-have features)

- เพิ่ม pair programming

- ขยายเวลาทำงาน (max +2 ชั่วโมง/วัน)

แผน B: Integration ล้มเหลว

ถ้า integration ล้มเหลว:

- roll back ไป version สุดท้ายที่ใช้ได้

- isolate component ที่มีปัญหา

- สร้าง simplified interface

- re-integrate ด้วย mocks

แผน C: สมาชิกทีมขาด

ถ้าสมาชิกขาด >2 วัน:

- แจกจ่ายงาน

- pair programming

- ปรับ deliverables

- document knowledge transfer

แผน D: Technical Block

ถ้าเจอปัญหาทางเทคนิค:

- จำกัดเวลาค้นคว้า 2 ชั่วโมง

- escalate ทีม

- ขอคำแนะนำอาจารย์

- implement workaround